东营城中村改造项目首开区地块项目施工

防水工程专业分包

招  标  文  件

招   标  人：河北建工集团有限责任公司

2025年4月7日

目    录

一、招标公告

二、投标须知前附表

三、投标须知

四、合同主要条款

五、投标文件格式

一、招标公告

东营城中村改造项目首开区地块项目施工

防水工程专业分包招标公告

河北建工集团有限责任公司 现对 东营城中村改造项目首开区地块项目施工防水工程专业分包 进行招标。现将有关招标事项公告如下：

- 工程概况：项目主要建设内容为住宅、公共配建、中小学、地下储藏间、地下车库、人防工程及其他配套附属设施等。项目总建筑面积359647.47平方米，其中地上建筑面积260812.88平方米，地下建筑面积98834.59平方米。

2、项目地点：石家庄市新华区友谊大街以东、规划泰华街以西、规划翠屏路以南。

3、招标范围：图纸范围内防水工程包含的全部施工内容，包括但不限于基层处理、防水施工、附加层、成品保护、闭水试验、维修等，由投标人提供本工程所用的全部防水材料及辅件，负责施工资料的收集、整理归档、试验检验、报告及验收等，在施工过程中采取的相应措施（包含附加层、搭接层）以及质量保修期内对因投标人原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，满足设计图纸防水设计说明中的相应要求。防水材料指定品牌：东方雨虹、科顺、凯伦、北新、雨中情、大禹、宏源、禹王等同档次品牌,防水材料采用油性聚氨酯防水涂料，具体参数详见图纸。

4、标段划分：本次招标为整体报价，中标后以楼号、单项、区域等为单位统一划分施工范围，不承诺平均划分标段，中标人应无条件服从安排，否则视为放弃中标权力。

5、招标方式：公开招标，先招后议。

6、计划工期：进场时间以招标人通知为准，计划工期30日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。

7、技术、质量要求：本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合图纸要求及相关质量验收规范、标准，包括但不限于：

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008；

《防水工程质量验收规范》GB50208-2011；

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013；

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011等。

8、安全文明施工标准：河北省安全文明工地标准。

9、投标单位资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，必须为一般纳税人，能够提供9%的增值税专票；

（2）具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质；

（3）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（4）具有良好的商业信誉，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单，必须具有防水工程专业承包所必需的设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力；

（5）本次招标不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。

（6）其他要求：

①集团列入合格供应商黑名单企业不允许报名投标；

②投标人近五年（自本招标公告发布之日起向前追溯五年，以竣工时间为准）的防水工程业绩，需提供施工合同复印件（若施工合同无法显示规模、专业类别须提供项目业主证明材料）；

③项目经理须具有建筑工程二级注册建造师资格、安全生产考核合格证，并配备适应施工需求的管理人员（须提供本单位社会保险）；

④近三年未因质量问题受到业主举报或政府主管部门的处罚，财务状况良好，履行合同所需的资金、人员、设备、技术等方面能力强以及提供及时、可靠、高效、优质的服务的企业。

10、报名及资格预审

报名时间：2025年4月7日上午9:00至4月11日下午5:00。

报名地点：石家庄市新华区友谊大街以东、规划泰华街以西、规划翠屏路以南。

投标单位经项目部资格预审合格后方可注册登录中采智信网，在网站本招标项目处点击下载招标文件或向项目联系人索取招标文件。

投标人报名时，需向项目部提交资格预审资料（报名时提供胶装版及PDF电子版各一份，电子版资料发送至邮箱HBCGDYXM@163.com）：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照、资质证书、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格登记表、不少于2份近5年防水工程业绩等相关文件复印件，加盖公章；须提供防水材料厂家的授权、防水材料样品及相关试验报告，报名时携带施工时所用产品材料样品（不要求规格大小）；以上第9条<其他要求>中有关资料。如有必要则对投标报名单位进行考察。

- 投标方式

- 公开招标，先招后议。本次投标网上竞价阶段在中采智信网招标平台上进行。中采智信网网址为：http://webbiao.com投标人需登录中采智信网招标平台按网站要求进行注册，注册流程咨询网站技术负责人，中采智信网办公地址：石家庄市石获南路66号1#商务楼11楼信息部。

12、联系人及电话

项 目 联 系 人：左文涛15931101006   杨宏亮19331189323

网站技术负责人：杨  昭15232166027

分公司监督小组：本次招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，特此成立监督小组，对招标过程全程监督，包括开标、评标、定标及合同签订的全过程都将依法依规进行监督、检查。

招标监督小组成员：李科强15803316731

集团纪检监察部监督人员：焦玉民 0311-87053155

河北建工集团有限责任公司

2025年4月7日

二、投标须知附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 东营城中村改造项目首开区地块项目施工 |
| 2 | 建设地点 | 石家庄市新华区友谊大街以东、规划泰华街以西、规划翠屏路以南 |
| 3 | 工程概况 | 项目主要建设内容为住宅、公共配建、中小学、地下储藏间、地下车库、人防工程及其他配套附属设施等。项目总建筑面积359647.47平方米，其中地上建筑面积260812.88平方米，地下建筑面积98834.59平方米。 |
| 4 | 承包方式 | 专业分包 |
| 5 | 技术、质量要求 | 本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合图纸要求及相关质量验收规范、标准，包括但不限于： 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022； 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008； 《防水工程质量验收规范》GB50208-2011； 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013； 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011等。 |
| 6 | 招标范围 | 图纸范围内防水工程包含的全部施工内容，包括但不限于基层处理、防水施工、附加层、成品保护、闭水试验、维修等，由投标人提供本工程所用的全部防水材料及辅件，负责施工资料的收集、整理归档、试验检验、报告及验收等，在施工过程中采取的相应措施（包含附加层、搭接层）以及质量保修期内对因投标人原因引起的质量缺陷进行保修等全过程，满足设计图纸防水设计说明中的相应要求。防水材料指定品牌：东方雨虹、科顺、凯伦、北新、雨中情、大禹、宏源、禹王等同档次品牌,防水材料采用油性聚氨酯防水涂料，具体参数详见图纸。 |
| 7 | 计划工期 | 进场时间以招标人通知为准，计划工期暂定30日历天（需要符合招标人施工进度计划整体安排）。 |
| 8 | 投标人资质 等级要求 | （1）投标人具有独立法人资格，持有工商管理部门核发的法人营业执照，必须为一般纳税人，能够提供9%的增值税专票； （2）具有防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质； （3）具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； （4）具有良好的商业信誉，投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单，必须具有防水工程专业承包所必需的设备、专业技术能力、对外协调能力及资金实力； （5）本次招标不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，否则均按废标处理。 （6）其他要求：详见招标公告。 |
| 9 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘（自行承担相应费用） |
| 10 | 报价方式 | 实物量固定综合单价，计算规则：（1）墙面防水面积：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算； （2）楼（地）面防水面积：按设计图示尺寸以水平投影面积计算，按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础间壁墙、柱、垛、烟囱、空洞、套管和管道等所占面积。楼（地）面防水反边高度≤300mm不计算面积，反边高度＞300mm按墙面防水计算； （3）管根、阴阳角、伸缩缝等节点部位做附加层，不计算面积。防水搭接及附加层用量不另行计算。 |
| 11 | 投标限价 | 无 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标保证金及履约保证金 | 投标保证金 - 投标保证金形式：电汇、网银转账。 - 投标保证金金额：人民币 2 万元整（大写：贰万元整） - 递交截止时间：投标截止之日的前一个工作日下午16：00之前（以到账时间为准）。账户详细信息如下： 开户名：河北建工集团供应链管理有限公司 开户行：光大银行西王支行 账号：75220188000078821 4、投标保证金的退还 最迟在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无利息）。 |
| 14 | 招标方式 | 公开招标，先招后议。本次投标在中采智信网电子商务平台上进行。平台网址为：http://webbiao.com 招标流程：网上竞价→线下议标 网上竞价流程：电子商务平台注册→缴纳保证金→在平台找到本招标项目→点击“我要参标”→平台审核→审核通过→规定时间网上报价。 线下议标流程：电话通知→现场议标，未进行网上报价不能参与议标。 |
| 15 | 网上开标时间 | 开标时间: 2025年 4 月 14 日 10 时 00 分，如有变动，电话通知。 |
| 16 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：另行通知； 谈判地点：石家庄市新华区友谊大街以东、规划泰华街以西、规划翠屏路以南。 |
| 17 | 开标程序 | 开标程序分为网上竞价阶段和谈判阶段。投标单位应不少于3家，低于3家延长报名时间。 1、竞价阶段： 在电子商务平台综合评标系统进行投标。采用投标报价高位淘汰方式。并在 2025年 4 月 14 日 10 时 00 分（开标前）上传至电子商务平台。 报名单位＜5家时采用两轮报价： 第一阶段：第一阶段报价截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第二阶段报价; 第二阶段：第二阶段报价只能在第一阶段报价的基础上往低报，截止后3家进入谈判阶段。 报名单位≥5家时采用三轮报价： 第一阶段：中间可随意进行报价,报价截止后根据总价格高低排名; 第二阶段：只能在第一阶段的基础上往低报，截止后平台保留70%*报价家数(小数向上取整)进入第三阶段报价; 第三阶段：只能在第二阶段报价的基础上往低报，截止后M家进入谈判阶段（具体家数详见招标公告）。 报价时间间隔为30分钟。 2、谈判阶段： 进入谈判阶段的投标单位需提供装订成册（胶封）、密封并按格式要求盖章签字的投标文件壹份（正副两册）（商务报价部分按最后一轮网上竞价填写，且必须附技术标）。 |
| 18 | 评标委员会组成 | 评委组成：集团公司评标委员会，总评委人数为单数。 监督人组成：指派1-2人，负责监督开标谈判过程及对投标人的资质审查工作等。 |
| 19 | 确定中标人 | 进入谈判阶段后，招标人根据投标单位的报价、商业信誉、业绩、资金实力等择优选择中标人，招标人不承诺最低价中标。 |
| 20 | 履约担保 | 履约保证金 1、履约保证金形式：电汇、网银转账。 2、履约保证金金额：暂定人民币 5 万元整（大写：伍万元整） 3、递交时间：确定本次工程中标人选后，由投标人交至指定账户。 4、履约保证金的上交及退还 分包合同签订后3日内，投标人应向招标人提交履约保证金（如本公司其他项目尚有工程款未支付的，可用该项目开具的证明来冲抵相应金额的履约保证金），履约保证金以电汇或者网银形式进行支付。待分包工程完工后，招标人退还投标人履约保证金（无利息）。 |
| 21 | 投标服务费 | 确定中标人后，24日内由中标人向中采智信网平台缴纳中标价1‰的电子投标服务费（中标人承担），但不超过一万元。形式及账户见本表13条：投标保证金。 |
| 22 | 招标人联系方法 | 招标人：河北建工集团有限责任公司 项目联系人：左文涛15931101006 杨宏亮19331189323 |
| 23 | 电子商务平台技术支持联系方法 | 中采智信网：网站技术服务热线：0311-68092081 网站技术负责人：杨昭15232166027 |
| 24 | 监督小组及联系方式 | 监督小组部门：河北建工集团有限责任公司五分公司 联系人：李科强15803316731 |
| 25 | 招标人监督部门及联系方式 | 招标人监督部门：河北建工集团有限责任公司纪检监察部 联系人：焦玉民 联系电话0311-87053155 |

三、投标须知

（一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

2、招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招标范围见本须知前附表。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

3、技术及质量要求：本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合相关质量验收规范、标准，包括但不限于：

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008；

《防水工程质量验收规范》GB50208-2011；

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013；

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011等。

防水材料的力学性能试验

每一批防水材料进场后由中标单位组织招标人、监理机构、建设方等有关人员参加，在国家认可的试验室内进行。试验结束后，试验机构应出具完整的试验报告。如试验检验不合格，所有材料全部退场，中标人承担所有损失，造成招标人损失或工期延误的应予以赔偿。

4、合格的投标人：

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表。

4.2投标人合格条件详见本招标工程招标公告。

5、健康、安全和环保施工

5.1投标人（即投标中标人）在施工过程中应严格执行国家、地方的相关标准和规定，如《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等，还要符合招标人《质量、环境、职业健康安全管理体系》提出的要求。招标人在履行安全文明、环保检查时，如发现投标人有不符合标准、规定的行为或违章操作，将视情节轻重，按照有关文件、现场的规章制度等规定，对投标人进行警告和罚款。三次警告后或投标人无理取闹、扰乱施工现场投标人有权终止合同，投标人承担因此对招标人成的一切损失。

5.2投标人（即投标中标人）在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由投标人自行承担）,环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使招标人遭受罚款的，该罚款由投标人承担。

5.3投标人（即投标中标人）必须为进场人员办理意外伤害保险，不办理不允许进场施工，拒绝办理的招标人有权解除其合同，由此造成的一切损失由投标人承担。

5.4除以上所述外投标单位应严格按照《建筑施工安全检查标准》、《河北省建筑施工安全文明标准化工地创建实施细则》、《建设工程安全文明工地标准》、《环境噪声污染防治法》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、“六个百分之百”、两个全覆盖、《石家庄市严管建设施工扬尘十二条》、《关于印发河北省安全文明工地评审标准的通知》等国家及省市主管部门要求的建设工程项目安全、环保、文明施工的相关要求。

5.5分包方现场须配备专职安全管理人员。特种作业人员证件齐全，处于有效期内。特种作业人员应按要求备案，并应在作业区域内粘贴复印件或随身携带原件配合各种检查。

6、发标及踏勘现场

6.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行到施工现场进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.3经招标人允许，投标人方可为踏勘目的而进入招标人的项目施工现场，但投标人不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7、投标费用

7.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。招标人不对投标人投标费用的增加负任何责任，投标人自愿承担一切费用。

（二）招标文件

8、招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知及投标须知前附表

（2）评标办法

（3）投标文件格式（投标函部分）

（4）投标文件格式（商务部分及技术部分）

8.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真核对文件，如有残缺等问题应在获取招标文件后24小时内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、招标文件的澄清

9.1 投标人若对招标文件有疑问，应于投标截止日期 2 日前以书面形式向招标人提出澄清要求。澄清要求应送至招标人。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 24日前以书面形式予以澄清，投标人在收到该澄清文件后应在24小时内以书面形式给予确认。

10、招标文件的修改

10.1 招标文件发出后，在投标截止时间 3 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

10.2 招标文件的修改意见将发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三)投标文件

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分组成。

13.1投标函部分主要包括下列内容：

13.1.1投标函；

13.1.2法定代表人身份证明文件；

13.1.3法定代表人授权委托书；

13.1.4投标保证金缴纳证明复印件；

13.1.5承诺书

13.1.6营业执照、资质证书、增值税一般纳税人证明、安全生产许可证、业绩表及同类业绩合同复印件等相关证件复印件；（上述证件议标时查验原件，投标人有增值税一般纳税人资格登记表的提供此表，没有的提供税务网站一般纳税人查询截图，加盖投标公章）。

13.2商务部分主要包括下列内容：

13.2.1封面；

13.2.2投标报价表；

13.3 技术部分主要包括下列内容：

13.3.1施工组织方案

施工组织应严格按照危险性较大分部分项工程方案编制要求编制，危大工程专项施工方案的主要内容应当包括：

（一）工程概况：危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；

（二）编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等；

（三）施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；

（四）施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等；

（五）施工安全保证措施：组织保障措施、技术措施、监测监控措施等；

（六）施工管理及作业人员配备和分工：施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等；

（七）验收要求：验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等；

（八）应急处置措施；

（九）计算书及相关施工图纸。

13.3.2组织机构人员表

14、 投标报价及投标最高限价

14.1 除本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式外，投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，投标报价时按照网上竞价规则进行报价。投标人的投标报价必须低于本招标文件规定的限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。

14.2本工程所需的所有材料、设备投标人应选用国内外优质产品，招标人有权在工程实施过程中对所有材料进场前进行质量认定。对不符合质量要求的材料，招标人有权拒绝用于本工程。

14.3投标报价由投标人按照图纸和招标文件的要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、加工能力、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，自主报价。

14.4投标报价所包含的内容明确如下：

- 防水工程所涉及的一切工具设备及材料的运输、进出场、制作加工、施工、保修等图纸包含的全部工作内容；承包范围内所需要的一切人工费、机械费、材料费、措施费、二次搬运费、冬雨季施工费、成品保护费、管理费、机具、工具用具等应计取的费用；投标单位应按照市场价格、结合本单位的实力确定固定综合单价和合价，该价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应充分考虑保证工程质量、工期等所发生的各种风险费用后确定有竞争性的报价。

（2）组织措施费、企业管理费、利润、风险、税金及各种费用；

（3）承包范围内的所有工作内容：

（4）安全文明及环保施工费用；场区内工作面及材料堆放场地内所有的卫生清理、保洁、洒水、降尘等一切安全文明施工扬尘治理相关工作，现场达到河北省安全文明工地及全国“建设工程项目施工安全生产标准化工地”要求。现场扬尘必须符合河北省施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）。

（5）特殊工程的配合及同一作业面施工相互影响（人、材、机）降效的费用；

（6）自然气候、扬尘治理、国家性重大会议影响以及相关部门应急管控造成停、窝工的费用；

（7）专项方案以及竣工资料的编制、整理、报验、移交；危大工程、超危工程专项方案应由投标人审批完成后报招标人审批。

（8）临电内容：①二级及以下（含二级）配电箱、电线、电缆的敷设 ②移动照明的灯架、灯管、灯泡等材料及安装维护；

（9）装卸车：充分考虑现场实际情况，负责所需的材料、周转工具的进退场、装卸车，场内倒运、分类定点码放及挂牌标示，码放整齐，达到河北建工集团标准化的要求；

（10）投标人职工安全防护用品由招标人统一采购，费用投标人负担，具体包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、口罩等；

（11）不可避免的工程间隙时间；

（12）相关风险投标人应在投标报价中予以考虑，风险包括不限于：成品保护、非重大施工条件的变化引起的如停工、扰民及民扰，材料二次搬运、材料价格波动范围内造成的工程费用的增加等，这些风险因素已经包括在合同价款中。投标人中标后，现场施工时与当地居民、施工机械所有者和其他社会外界因素发生的一切纠纷与招标人无任何关系，中标人自行解决；施工过程中因没有达到相关部门环保要求产生罚款的，由中标人承担。

15、投标货币

15.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

16、投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

17.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

17.2投标人应按投标须知前附表中要求提交投标保证金。

17.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

17.5 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

17.5.1中标人未能在规定期限内签订合同协议或提交履约保证金。

17.5.2投标人在投标有效期撤回投标文件。

(四) 开  标

18、开标

18.1 招标人按投标人须知前附表所规定的时间和方式开标，所有投标人应准备充分并参加。

18.2 开标程序：

18.2.1网上竞价阶段：

经过中采智信网注册并按要求缴纳投标保证金。网上竞价阶段按照给出的格式填写报价，电子招标系统将根据网上竞价规则自动进行高位淘汰程序。技术部分无需上传。

19.2.2洽商谈判阶段:

进入谈判阶段的投标单位需提供一份装订好的纸质版投标文件（商务标及技术标一式两份，正本及副本）。谈判阶段的投标文件需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面或扉页均应加盖投标人印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，投标文件由委托代理人签字或盖章的，需同时提交投标文件授权委托书。全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由委托代理人签字或盖章。投标报价需与最终的网上竞价一致。

(五) 评  标

20、评标

20.1评标的依据

招标文件和投标文件。

20.2评标原则

评标将公平、公正，科学合理的原则进行评标工作。

20.3评标内容

对进入谈判阶段的投标人的投标文件进行评审，评委将根据投标单位的投标报价、商业信誉、业绩、资金实力等情况进行综合评审，择优选择中标单位，招标人不承诺以最低价为唯一中标条件。

（六）中标通知

21、中标通知

21.1招标人根据评标结果在投标谈判阶段结束后7日内向中标人发出中标通知。

21.2在向中标人发出中标通知后，同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（七）签订合同

22、签订合同

22.1中标人收到中标通知后10日内与招标人签订合同。

22.2拒签合同

22.2.1如因中标人原因拒签合同，则按违约处理。对违约方没收其投标保证金。

22.2.2招标人不按规定期限确定中标人的，或者中标通知发出后，改变中标结果的，无正当理由不与中标人签订合同的，或者在签订合同时向中标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，造成中标人损失的，并应当赔偿损失。

中标通知发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

22.3本招标文件是签订施工合同的主要依据，施工合同条款中涉及本招标文件的条件应当与招标文件相一致。若投标单位对合同条款无疑义时即可参与投标工作，若参加投标即对合同条款的认可。

22.4.本招标文件的解释权归招标人所有。

- 合同条款

- 第一部分  协议书

甲方（承包人）： 河北建工集团有限责任公司

乙方（分包人）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 东营城中村改造项目首开区地块项目施工防水工程专业分包 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

总包工程名称：东营城中村改造项目首开区地块项目施工

分包工程名称：东营城中村改造项目首开区地块项目施工防水工程专业分包

分包工程地点：

分包工程承包方式： 专业分包

分包工程承包范围：“详见招标公告”。

二、分包合同工期

计划开工日期：      年    月    日；

计划竣工日期：      年    月    日；

合同工期总日历天数：    天。具体开工日期以甲方签发的开工指令为准。

工期节点要求： 具体施工节点由承包人指定，分包人必须满足承包人施工节点要求,分包人应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包人应及时进场。

三、质量标准及安全创优目标

本分包工程质量标准双方约定为：本项目目标为确保省优，分包工程质量必须符合图纸要求及相关质量验收规范、标准，包括但不限于：

《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008；

《防水工程质量验收规范》GB50208-2011；

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013；

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011等。

本分包工程安全创优目标双方约定为：河北省安全文明标准化工地标准。

四、合同价款与形式

合同价款（含税价）暂定为人民币     元整（大写：     元整），增值税率为 9 %，最终合同额以实际结算为准；其中安全文明施工费为总合同额的   %，即    元整。

合同价格形式： 固定综合单价 。在合同履行期间，不论发生其他任何情况，合同单价不予调整。

五、合同文件组成及解释顺序

1.本协议书；

2.中标通知书（如果有）；

3.招标文件

4.投标文件（如果有）；

5.专用合同条款及其附件；

6.通用合同条款；

7.技术标准和要求；

8.图纸；

9.已标价工程量清单或预算书；

10.甲方提供的各项管理制度；

11.甲方与建设单位（项目建设单位）总承包合同文件相关内容；

12.其他分包合同文件。

上述文件规定相互矛盾时，以序号在前的文件为准；同一序列的文件相互矛盾时，以最新签署的为准。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

六、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 分包人向承包人承诺，按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。

3. 分包人向承包人承诺，理解并接受承包人与发包人签订的总包合同条款的约束，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

4. 分包人向承包人承诺，已收到并充分了解承包人提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 分包人向承包人承诺，服从承包人生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足承包人要求，不向承包人主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 分包人向承包人承诺，在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 分包人在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。

8. 合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。

七、其他

1. 协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

2. 未尽事宜，双方另行协商解决。

3. 本协议书自 双方签字盖章后 生效，一式 肆 份，承包人执 叁 份，分包人执 壹 份，均具有同等法律效力。

| 承包人：（盖章） | 分包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 签约时间： |  |

第二部分  通用条款（略）

第三部分  专用条款主要内容

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1分包合同适用的其他规范性文件：本工程施工应严格遵循本项目的施工图纸，且符合国家、地区的相应规范要求。

1.2 标准和规范

1.2.1 适用于分包工程的标准和规范包括：图纸要求、国家相关规范及《民法典》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等现有法律、法规及地方标准规范。

1.3 分包合同文件的优先顺序

解释分包合同文件的优先顺序为：执行协议书第五条约定。

1.4 图纸

承包人向分包人提供图纸的期限：

承包人向分包人提供图纸的数量： 电子版1份

分包人应在施工场地保存图纸的份数： / 。

1.5 联络

承包人接收文件的地点：

承包人指定文件接收人：

承包人指定文件接收人邮箱:

承包人指定文件接收人联系方式:

分包人接收文件的地点：

分包人指定文件接收人：

分包人指定文件接收人联系方式:

2. 承包人

2.1 承包人项目经理

姓名：        ；

承包人对项目经理的授权范围： 全面负责本工程进度、质量、安全生产、文明施工、造价管理和生产要素的调配 。

- 分包人

3.1 分包人的一般义务

3.1.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并接受本工程建设、监理、承包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。

3.1.2 在施工过程中所有的安全防护及安全标志，未经承包人许可不得随意拆除。施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干、不听从管理人员指挥，一律按承包人管理人员的通知进行罚款。

3.1.3 对本合同专业分包范围内的工程质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经承包人允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

3.1.4 分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前一天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包人批准后严格实施；

3.1.5 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

3.1.6 自觉接受承包人及有关政府相关部门的管理、监督和检查；接受承包人随时检查其设备、材料保管及使用等情况，以及操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

3.1.7 按承包人要求统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

3.1.8 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合承包人办理交工验收；

3.1.9 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并保证不损坏其它施工方的已完工程。如有损坏，分包人自费予以修复，或承包人指定第三者修复，修复费用由分包人承担，并自行承担由此引起的其他经济损失及各种罚款；

3.1.10 分包人负责过程中验收、与相关部门沟通协调等，专业分包的全部内容经验收合格后，分包人应当按照发包人的要求及时将其交付承包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将其交付承包人。

3.1.11 分包人必须配合承包人现场管理人员的指挥安排，必须按照承包人的施工方案及现场指令进行施工。如因分包人原因造成承包人受到主管部门停工整改、罚款等处罚，分包人必须立即整改问题，并接收承包人双倍处罚。

3.1.12 分包人须服从承包人转发的业主及工程师的指令，配合承包人按业主或行政主管部门要求进行的涉及分包人工作内容、施工场地的检查；配合承包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。承包人或施工场地内第三方的工作必须由分包人配合时，分包人应按承包人的指令予以配合。

3.1.13 分包人应对其作业内容的实施、完工负责，应承担并履行总包合同约定的、与专业分包作业有关的所有义务及工作程序。

3.1.14 分包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向承包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的经盖章的书面记录。除此书面记录的用工行为外，分包人在本项目不存在其他用工行为。

3.1.15 必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果；

3.1.16 分包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，具有相应的专业施工资格证书，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁及体弱病残人员；禁止使用违法犯罪人员。工人进场前分包队负责人组织进行体检，身体有不适合建筑施工工作疾病的人员严禁进场施工。

3.1.17 按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资及其他债务（务工人员工资每月造册备案）。分包人不能支付人工及其它债务要求时，承包人可直接代为支付并从分包人工程款中扣除。

3.1.18 分包人需将其所有进场人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码)，进场人员花名册及所有人员身份证复印件均加盖单位公章。

3.1.19 分包人必须按照政府行政主管部门及承包人对建筑劳务实名制管理的相关要求执行，须提供通过农民工工资专用账户向建筑工人代发工资的合同或协议，每月必须通过农民工工资专用账户发放到位。

3.1.20 在施工生产过程中，分包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。因工程需要必须变动生产人员时，必须事先得到承包人专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。

3.1.21 当特殊原因不能连续施工时，分包人在不影响生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向承包人出具书面通知，并办理变更手续。

3.1.22 分包人必须按施工图纸、相关图集、规范、标准及说明等施工，如有合理化建议应征得承包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

3.1.23 分包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守承包人现场管理规定，服从承包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向承包人提供有关情况和资料。

3.2 分包人项目经理和其他主要项目管理人员

3.2.1 分包人提交项目管理机构及施工人员安排报告的期限：合同签订后3日内。

分包人项目经理：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

联系电话：                    ；

通信地址：                    。

分包人对分包人项目经理的授权范围：全权代表分包人行使职权，分包人承担其项目经理行为的全部法律后果。

分包人现场管理人员名单详见【附件3：分包人现场管理人员名单】，该管理人员均有权代表分包人签署往来函件。

3.2.2 分包人项目经理是否可以兼任其他项目的项目经理：否。

分包人项目经理兼任其他项目的项目经理的违约责任： 出现此情况承包人可要求更换分包人项目经理 。

3.2.3 分包人项目经理和其他主要项目管理人员擅自离开施工场地的违约责任：

分包人项目经理和其他主要项目管理人员必须常驻施工现场，有事确需离开工地，必须书面向承包人请假，否则，分包人应对自己的不当行为所造成的后果负责 。

3.2.4 分包人擅自更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任：

在施工阶段，未经承包人同意，分包人不得擅自更换项目经理或其他主要管理人员；分包人擅自更换项目经理和其他主要管理人员时，将承担10000元/次的违约罚款 。

3.2.5分包人无正当理由拒绝更换分包人项目经理或其他主要项目管理人员的违约责任： 视同擅自更换项目经理或其他主要项目管理人员，违约责任同3.2.4 。

3.3 特殊工种上岗作业要求

特殊工种作业人员无证上岗的违约责任： 特殊工种作业人员必须按国家规定执证上岗，严禁无证上岗；如发现分包人有特殊工种作业人员无证上岗，承包人责令出场，并处以10000元的罚款；如因分包人聘用无证上岗的特殊工种作业人员造成安全事故及处罚的，由分包人承担全部责任及损失，还要承担给承包人造成的损失。

3.4 禁止转包和再分包

3.4.1 分包人转包分包工程的违约责任： 按照分包人所完成验收合格工程量结算价款的50 %赔偿承包人损失，分包人无条件退场。分包人退场后不能及时支付农民工工资的，承包人可以直接进行支付，并从分包人工程价款中扣除。因分包人转包分包工程造成的一切损失由分包人承担，同时承包人有权解除分包合同，并向分包人追究法律责任及费用。

3.4.2 分包人违法分包工程的违约责任： 违约责任视同3.4.1。

3.5 履约担保

履约担保采用以下第（1）种方式。

（1）履约保证金

（2）现金担保

履约保证金金额： 5万元 。本合同签订后7日内，乙方应向甲方提供履约保证金，履约保证金以电汇或者网银形式进行支付，如不按时交予承包人履约保证金，自合同签订之日起，以银行同期贷款利息记取利息，在第一次拨付进度款中一并扣除。待本项目工程全部竣工验收合格并且工程竣工资料和结算资料按要求提交后，甲方应无息退还乙方的履约保证金。当乙方未按约定履行合同而发生违约行为时，乙方应承担的违约金及因违约对甲方所造成的损失金额，甲方有权从保证金中扣除违约金及相关损失并通知乙方，乙方有义务在接到上述通知后7天内将保证金恢复到原金额。当乙方需承担的违约金及造成甲方的损失金额超出保证金金额时，甲方有权就超出数额向乙方追偿。

履约担保有效期的延长：根据项目工期和承包人要求顺延。

- 分包工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 对于分包工程质量的特殊标准或要求：

分包工程质量必须满足图纸设计和使用要求，达到国家现行验收规范合格标准，河北省优质工程“安济杯”（该工程必须严格执行国家现行规范标准）。

4.1.2 双方约定适用的工程建设标准及规范： 合同签订时国家、省的现行相关标准及规范；本合同没有约定相关标准规范的，应适用总包合同中所规定的与分包工程有关的标准和规范，以及国家和地方可适用的相关标准和规范。若没有相应工程建设标准的，应由甲方向乙方提出施工技术要求，乙方按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。

4.1.3 对于隐蔽工程，乙方在做好质量自检、自评的基础上，经甲方、监理和业主检查验收后方可进行下道工序施工。任何未经检查验收而由乙方擅自施工的隐蔽工程，任何情况下，乙方都有义务将该隐蔽部位全部或部分剥露，以便重新检查其质量，然后再修复，损失费由乙方自理。

4.1.4 分包工程的检查、验收等程序及要求，若本合同没有明确约定的，按照总包合同相应的条款履行。

4.1.5 分包人提供的材料质量必须全部符合施工图纸及国家现行相关规范和行业标准要求，技术参数和工作性能必须满足承包人的要求和现场施工的需要，材料进场需携带出厂合格证检查报告等质量证明文件。

4.1.6材料需第三方检测的，费用由分包人负担，检测单位由承包人指定，分包人要配合工程的验收工作。

4.1.7分包人施工前应熟悉图纸及规范，施工质量必须符合相关规定要求，并达到省优标准，如出现返工等行为，所产生费用由分包人全部承担。

4.2 承包人的质量管理

4.2.1分包人施工完毕，应向承包人提交完工报告，通知承包人验收；承包人应在收到分包人的上述报告后对分包人施工成果进行验收，验收合格视为分包人已经完成了本合同约定工作。验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失。

4.2.2若承包人另行雇佣第三方进行修补，分包人应当按修补费用的100%向承包人支付管理费。

4.3 不合格工程的处理

分包人的其他违约责任： 因分包人原因工程质量未达到本合同约定的质量标准的，分包人应当按照分包工程价款10%向承包人承担违约责任；如上述违约金不足以弥补因此给承包人造成的损失的，承包人有权向分包人追偿；承包人可以要求分包人整改，分包人因自身原因无法完成的，承包人可以委派其他专业分包单位完成，由此产生的费用由分包人承担。

5. 安全文明施工、环境保护与劳动用工管理

5.1 安全文明施工

5.1.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受本工程监理、承包人管理以及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝死亡事故。由于分包人安全教育、措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用，由分包人承担。双方约定，本项目工地达到 河北省安全文明工地标准 ，如未能达到，甲方有权要求乙方进行整改，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

5.1.2 分包人在施工过程中的机械、车辆必须安装尾气净化装置（由分包人自行承担），扬尘覆盖、环保施工必须达到国家、地方的相关标准和规定，必须符合石家庄市住房和城乡建设局发布的《城中村改造项目工地扬尘管控十一条措施》中要求，因未达到环保部门或其他相关部门要求而致使承包人遭受罚款的，该罚款由分包人承担。

5.1.3分包人必须为进场人员办理意外伤害保险，不办理不允许进场施工，拒绝办理的承包人有权解除其合同，由此造成的一切损失由分包人承担。

5.1.4除以上所述外分包人应严格按照《建筑施工安全检查标准》、《河北省建筑施工安全文明标准化工地创建实施细则》、《建设工程安全文明工地标准》、《环境噪声污染防治法》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、“六个百分之百”、两个全覆盖、《石家庄市严管建设施工扬尘十二条》、《关于印发河北省安全文明工地评审标准的通知》等国家及省市主管部门要求的建设工程项目安全、环保、文明施工的相关要求。

5.1.5 安全保卫： 承包人应负责分包工程施工期间施工场地的安全保卫工作，分包人应予以配合；分包人驻地的安全保卫工作应由分包人负责。在施工场地或生活区发生突发事件的，分包人应积极负责并协助承包人、发包人和当地有关部门采取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。

5.1.6 事故处理： 分包工程施工过程中发生安全生产事故的，由分包人承担全部责任。同时，分包人应立即通知承包人，并组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。承包人和分包人应按照法律及时向有关部门报告事故有关情况。

5.2 劳动用工管理

5.2.1 分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬或劳务分包单位的劳务费用应承担的违约责任： 按照相关法律法规的要求，分包人必须按时足额支付雇佣人员的劳动报酬；分包人不能支付其雇佣人员的劳动报酬及其他债务时，承包人可直接代为支付并从分包人工程款中扣除；分包人拖欠雇用人员劳动报酬而导致工人围堵、闹事等损害承包人声誉、利益的，承包人无需征得分包人同意可直接代为处理，相关费用（包括支付款项、诉讼费、律师费等）直接从分包工程款中扣除。

5.2.2 分包人应将分包项目管理人员（包括但不限于项目负责人、质量管理负责人、安全管理负责人、技术负责人）的劳动合同、工资发放记录及社保证明复印件加盖分包单位印章后交承包人备案。特种作业人员应按要求备案，并应在作业区域内粘贴复印件或随身携带原件配合各种检查。

6. 工期和进度

6.1 施工组织

6.1.1 施工组织设计的编制和批准

分包人提交详细施工组织设计的期限： 合同签订之日起3日内。

分包人未按时提交详细施工组织设计的违约责任： 分包人未按时提交详细施工组织设计，每延期一日支付违约金1000元，延误产生的一切法律责任及费用由分包人承担。

6.1.2 交叉作业的工期管理

分包人应按经批准的施工组织设计组织分包工程的施工，在施工过程中应配合其他工程的施工。由于分包人原因造成分包工程施工影响其他工程正常施工的，分包人应立即通知承包人，调整施工组织设计并取得承包人批准，因此产生的费用和（或）延误的工期由分包人承担。

6.1.3 劳动力保障

分包人未按时补足劳动力的违约责任： 分包人应按照经批准的施工组织设计保证劳动力投入。因分包人劳动力短缺导致分包工程进度滞后的，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，否则，承包人有权解除分包合同或取消分包人部分工作。

6.1.3分包人进场前提供总体施工进度计划及材料进场计划，施工过程中提供周计划。

6.2 测量放线

6.2.1 承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

6.3 工期延误

因分包人原因造成工期延误，分包人应承担的逾期完工违约责任： 由于乙方原因造成工期延误的，工期延误在30天以内（含30天），每逾期一日，应按每日5000元承担违约金；工期延误在30天以上的，乙方应按每日10000元承担违约金，且甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包。如甲方解除合同，乙方必须无条件退场，且按分包合同价款5 %向甲方支付违约金，还应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。

未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工10天以内的（含10天），乙方应按照每日5000元向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工10天以上的，应另外支付分包合同价款5%的违约金，并且甲方有权解除合同。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。

6.4 不利物质条件

不利物质条件的其他情形： /。

6.5 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件包括：双方在确定竣工日期、施工工期及各种控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、等不利因素的影响，施工过程中无论发生任何情况，均不顺延工期（甲方同意的除外）。

7. 材料与设备

### 7.1 承包人供应材料与工程设备

7.1.1 本工程由承包人提供的材料、机具为：无。

7.1.2 分包人自备的材料、机具为：除承包人提供的材料机具以外所有材料机具，包括并不限于分包人为完成其承包范围内的工作而使用的措施性材料机具及分包人为满足质量、安全文明施工、进度等采取的措施性材料。

7.1.3 分包人应按照工程需要提前向承包人提交材料、机具使用计划。

7.1.4 分包人自备的材料、机具由其自带进入现场。

7.1.5 分包人应遵守和执行承包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与承包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的承包人的机具，要严格按操作规程使用，按时保养，保证其使用性能和完好无缺。

7.1.6 对本工程材料、机具的使用、维护，双方约定如下：分包人应妥善保管、合理使用承包人供应的材料机具。因保管不善发生丢失、损坏，分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

7.1.7 承包人供应材料设备进场后，分包人应派人共同清点验收，并负责材料设备吊装、装卸、搬运、仓储、场内转移，验收后由分包人妥善保管。若发生丢失损坏，由分包人负责赔偿。分包人应通过授权确定1-2名收料员，其授权委托书、身份证明、个人签字应在承包人处留底备案。

7.1.8 分包人通知承包人材料、工程设备进场时间的期限：乙方应根据施工情况，提前（不少于30日）向甲方提交供货材料设备计划。

7.1.9 承包人供应的工程设备的保养：由分包人负责维修保养，费用已含在合同总价中。

### 7.2 分包人供应材料与工程设备

发包人、监理人、承包人对分包人供应材料和设备的验收，并不免除以后因材料和设备缺陷引起工程质量缺陷时分包人应承担的责任。

7.3 样品

需要分包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 根据需求 。

7.4 材料与工程设备的替代

关于材料与工程设备替代的约定： 材料与工程设备的替代按总包合同的约定执行，分包人应履行总包合同对应条款中约定的承包人义务。

7.5 施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施包括： 承包人负责施工场地的硬化、围挡、洗车设施及临水、临电接口，其他分包人自理 。

8. 试验和检验

关于试验和检验的约定： 由分包人负责材料的试验送检以及资料整理（胶装，一式四份），必须满足图纸设计和使用要求，严格执行河北省试验检验相关规定，由分包人采购的材料及设备复检不合格的，由此产生的复检费用由分包人承担，并承担由此产生的一切损失 。

- 分包合同变更

- 9.1 分包合同变更的范围

关于分包合同变更范围的约定： 承包人有权根据工程的实际需要对分包人的分包范围做出调整，包括增减，分包人不能因此而提出任何经济索赔 。

9.2 分包合同变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 固定综合单价不做调整 。

9.2.2 变更估价程序

关于变更估价程序的约定： /。

9.3 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，确定增减工期天数的方法： 乙方报甲方、甲方报业主，最终以业主核批为准 。

- 合同价格

  - 固定综合单价所包含的内容明确如下：

- 详见“投标须知”第14.4条“投标报价所包含的内容”。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整分包合同价格的约定： 分包人不得以人工、材料或机械等涨价为由，主张工程价款调整，更不得停工，否则应当根据本合同承担相应违约责任。承包人有权视情况自主决定是否共同或者以承包人的名义向业主主张价格调整，是否调整的结果由分包人承担，分包人不得以已经发生以共同或者承包人名义向业主主张过价格调整之行为为由，要求承包人予以调整。

如分包人提出上述主张的，承包人有权将本合同项下工程委托第三人施工或者解除与分包人的合同，并要求分包人承担包括但不限于承包人受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等；如承包人委托第三人施工的，发生的费用另加一定数额的违约金由分包人承担，违约金数额由双方在专用条款中约定；如承包人解除合同的，按照本合同关于违约责任的规定处理。

分包人违约提出价格调整主张，如承包人委托第三人施工，分包人除应承担第三方施工发生的全部费用外，还应承担的违约金为： 合同总价款的5% 。

11.2 法律变化引起的调整

法律变化是否调整分包合同价格的约定： 因法律变化导致分包人在合同履行过程中的费用增加由分包人承担，已包含在合同价款中，费用不做调整 。

12. 计量

12.1 计量原则和计量周期

12.1.1 工程量计算规则：

（1）墙面防水面积：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算；

（2）楼（地）面防水面积：按设计图示尺寸以水平投影面积计算，按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础间壁墙、柱、垛、烟囱、空洞、套管和管道等所占面积。楼（地）面防水反边高度≤300mm不计算面积，反边高度＞300mm按墙面防水计算；

（3）管根、阴阳角、伸缩缝等节点部位做附加层，不计算面积。防水搭接及附加层用量不另行计算。

12.1.2 工程量计量周期： 工程量的计量按月进行 。

12.2 计量程序

关于计量程序的约定：（1）分包人应按总包合同约定的每月计量的起止日期进行计量，并于总包合同约定的承包人每月提交工程量报告的期限届满3天前向承包人报送当月工程量报告，并附具体进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）承包人应在收到分包人提交的工程量报告后14天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当月实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

13. 工程款支付

13.1 预付款

预付款支付比例或金额：无。

13.2 工程进度款支付

13.2.1 工程进度款付款周期、程序、比例或金额：

13.2.1.1进度款请款报告提交时间：

工程款按节点结算，达到约定节点向项目部报送进度款申请。

13.2.1.2进度款支付时间和方式

- (1)支付时间：承包人收到工程进度款申请履行完审核及审批手续后支付进度款。支付前需扣除如下款项：

A.质量保修金： 3% 。

B.预付款：无 。

C. 安全文明施工费的预留金：无 。

D. 根据分包合同应予扣除的其它金额。

(2) 支付比例：本工程按月形象进度支付，当月25日前将所完成的工程量报承包人。承包人收到申请并审核完成后支付分包人工程进度款，支付比例为80%；分包人工程全部完毕且验收合格后，待承包人与建设单位结算完成后30日内付至结算确认价的97%，剩余3%作为质保金，待质保期满后一次付清（无利息，质保期按国家规定执行）。

分包人最终结算金额=中标单价×核定工程量-罚款（含百分制考核）

对于合同价款，支付方式同建设单位支付方式，包括银行转账、承兑汇票、网络供应链产品等。承包人有权根据资金情况，选择支付方式。

注：如到上述付款节点时业主尚未支付承包人工程款，分包人应与承包人共同向业主主张应付款项，但分包人不得向承包人主张应付款项及违约责任；分包人结算必须执行承包人百分考核制。

(3) 支付上述款项前，分包人应向承包人提供相应金额合法有效的9%增值税专用发票、收据及收款证明作为收款凭证，否则承包人有权不予支付工程款。如分包人未能提供或所提供发票不合规有效，则承包人有权在分包人提供合法有效发票前拒绝支付相应价款且不承担任何责任。承包人在支付分包人尾款前或分包人退场前，必须向承包人提供满足工程竣工验收合格所需的相关资料，否则承包人在分包人未提供资料前有权拒绝支付剩余款项。

(4) 在进度款支付过程中，乙方提交资金使用明细并在甲方监控中使用。

(5) 承包人已就本工程业主支付、结算条款向分包人作出详细说明，分包人知悉并认可其真实涵义，并接受可能由此产生的工程款延期支付、结算等风险，并就此风险已在合同价款中作出充分考虑。若因承包人与业主合同约定的付款条件发生改变从而导致本合同付款无法按照约定支付，承包人不承担任何形式的违约责任。

13.2.1.3质量保证金的返还

质量保证金为分包合同结算价的3%，保修期为自本工程全部竣工验收通过之日起5年（按照承包人与业主合同中的保修时间约定本合同的保修时间）。保修期满且承包人在收到分包人提交返还保修金申请后，扣除相关维修费用和鉴定费用（如有）并经承包人确认且承包人收到业主返还的质量保修金后无息返还保修金。

如果分包人尚有部分保修工作未完成，则承包人有权在上述工作完成之前扣除与完成工作所需费用相应的金额的付款。

14 增值税条款

14.1 双方基本信息

| 甲方 | 名 称 | 河北建工集团有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
|  | 纳税人身份 | ☑ 一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 | 91130000104366517F |
|  | 地 址、电 话 | 河北省石家庄市友谊北大街146号0311-87055018 |
|  | 开户行及账号 | 中行石家庄市机场路支行100147708176 |
| 乙方 | 名 称 |  |
|  | 纳税人身份 | ☑ 一般纳税人 □小规模纳税人（请勾选） |
|  | 纳税人识别号 |  |
|  | 地 址、电 话 |  |
|  | 开户行及账号 |  |

任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。

14.2 本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）

☑ 一般计税方法    □简易计税方法

14.3 发票及其他相关信息

14.3.1 乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：☑ 专用    □普通）发票。

若乙方为小规模纳税人，且勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。

若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

14.3.2 乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员        ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。

14.3.3 不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：

（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；

（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；

（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；

（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；

（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；

（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；

（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

（9）乙方开具的票据必须是由乙方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票;乙方必须保证提供给甲方的发票的票面数据与乙方缴销税务机关和乙方所留存的发票存根联填列数据相符；因乙方提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿，应赔偿款项包含但不限于需要给税务局补缴的税费、滞纳金、罚款以及实现上述债权支出的律师费、差旅费等费用。

14.3.4 若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在第14.3.3条情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。

乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。

本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。

14.3.5 若乙方开具或提供的增值税专用发票存在第14.3.3条约定情形之一的，除适用本第14.3.4条约定外，乙方还应按甲方要求采取其他补救措施，同时，甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的 3 %的违约金并赔偿甲方损失，因甲方原因造成开票信息错误的除外；

若乙方开具或提供的增值税专用发票发生第14.3.3条约定情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本条款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。

14.3.6 若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。

14.3.7 若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。

14.3.8 若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

14.3.9 乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。

16. 试车

16.1 试车的组织和配合

关于试车内容的约定： 分包人负责组织试车，并在试车前48小时书面通知承包人，通知中应载明试车内容、时间、地点。分包人准备试车记录，承包人根据分包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，承包人在试车记录上签字。承包人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为承包人已经认可试车记录，分包人可继续施工或办理竣工验收手续。

16.2 试车的费用承担

关于试车费用明细及试车费用承担的约定： 试车费用明细及试车费用承担由分包人负责。

- 竣工验收

17.1 竣工验收条件

17.1.1申请竣工验收应具备的其他条件：

分包人应确保所完成施工的质量，达到设计图纸要求及约定标准的质量目标。如图纸、承包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得承包人书面认可后，以质量要求最高者为施工依据。

17.1.2分包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向承包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

17.2 竣工验收程序

分包人申请竣工验收的程序： 分包人完成合同约定的工作内容并自检合格后，应向承包人提交完工报告，承包人应当在收到分包人的上述报告后对分包人施工成果进行复查，并在相关部门共同参与下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。承包人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。承包人整体工程通过竣工验收合格之日为本工程实际竣工日期。验收合格，视为分包人已经完成了本合同约定工作，但承包人与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失 。

17.3 竣工日期

分包工程自竣工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应承担的违约任： 分包工程自竣工验收合格至移交承包人的期间未能保持质量合格状态的，分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的承包人的相关损失 。

17.4 竣工退场

分包人对施工场地进行清理并退场的期限： 乙方必须在收到甲方通知后三日内执行通用条款 。

18. 分包工程移交

18.1 分包工程移交时间

承包人向分包人颁发分包工程接收证书的期限： 对于提前使用的分包工程，承包人应于分包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发接收证书；对于其他分包工程，承包人应于总包工程竣工验收合格后14天内向分包人颁发分包工程接收证书。承包人无正当理由逾期不颁发分包工程接收证书，自总包工程竣工验收合格后第15天起视为已颁发分包工程接收证书。

合同当事人完成分包工程以及全部工程资料移交的期限： 合同当事人应当在颁发分包工程接收证书后7天内完成分包工程以及全部工程资料的移交，工程资料的套数、内容由合同当事人在专用合同条款中约定。

工程资料的套数、内容：            。

19. 结算

19.1 结算申请

分包人提交分包工程结算申请单的期限： 分包工程交工后28日内，分包人向承包人递交完整的结算资料，承包人根据分包人完成合同范围内的实际工作内容办理专业分包工程结算手续。

分包工程结算申请单需要的资料清单和份数： 有效的结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等各1份 。

分包工程结算申请单应包括的内容：

（1）分包工程结算价格；

（2）承包人已支付分包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）承包人应支付分包人的合同价款。

由于分包单位未能提供完整的竣工资料及工程结算书，导致工程结算（包括审计）滞后的，后果由乙方自行负责。

19.2 结算审核

19.2.1 承包人完成结算申请单审核并签发完工付款证书的期限： 分包人应向承包人提交符合要求的结算申请单，承包人于收到之日起28天内开始审核。承包人按照内部审核流程完成结算单的审核签字并加盖公章后，才可作为结算的依据，分包人对此明确知晓。除此之外，分包人提供的任何单据，无论经任何部门盖章和签字，均不可作为结算的依据。

如分包人未按照约定的期限和承包人要求提交结算资料，影响承包人结算办理工作的，由分包人承担全部责任，给承包人造成损失的由分包人承担。

19.2.2 承包人完成完工付款的期限：按13.2.1.2。

20. 缺陷责任期与保修期

20.1 缺陷责任期

20.1.1 缺陷责任期的起算日： 自防水工程专业分包竣工验收合格之日起 。

缺陷责任期的具体期限： 5年 。

20.1.3 分包人发出缺陷责任期届满通知的期限： 自防水工程专业分包竣工验收合格之日起 。

20.2 保修期

20.2.1 保修期的起算日： 自防水工程专业分包竣工验收合格之日起 。

保修期具体期限： 5年 。

20.3 质量保证金

20.3.1 质量保证金的扣留金额：最终结算价款的3%；

20.3.2 质量保证金的扣留方式：直接从工程款中扣留。

21. 违约

21.1.1分包人违约时应支付的违约金或违约金的计算方法：分包人不履行或不按合同约定履行其他义务时,应向承包人支付违约金5000元/次,最高不超过合同总金额的5%，延误的分包人工作时间不予顺延。

21.1.2 关于承包人违约解除合同的特别约定： 按甲方与业主签订的总承包合同约定为准。

21.2.1 因分包人违约解除合同的，关于分包工程估价、清算和付款的约定：因分包人违约解除合同的，按照分包人所完成验收合格工程量结算价款的60 %进行结算，分包人无条件退场。分包人退场后不能及时支付农民工工资的，承包人可以直接进行支付，并从分包人工程价款中扣除。

21.2.2 其他

1、若乙方违法分包或者转包，乙方应按本合同价款的 5 %向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同，因此而产生的一切损失均由乙方承担。

2、乙方不能在竣工验收前提交或不能完整提交包括技术资料、施工管理资料在内的竣工资料的，每逾期一天提交，应支付5000元违约金，无法提供或不能完整提供的，应负责整改，同时支付1万元违约金。乙方提交竣工资料前，甲方有权暂停支付剩余未支付的到期工程款。

3、如乙方未按照本合同约定履行提交结算资料的义务，甲方有权以书面形式要求乙方在7日内进行纠正；如乙方在上述指定的期限内未能纠正违约行为，甲方有权向乙方按照每日5000元主张违约金，并有权从应付款项中加以扣除；如上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的，对于不足部分，甲方有权向乙方追偿。

4、如乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失（包括甲方向业主承担的违约责任等）均由乙方承担。

5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。

22. 不可抗力

22.1 不可抗力的确认和通知

不可抗力的其他情形： / 。

22.3 因不可抗力解除合同

因不可抗力解除合同，承包人应支付款项包括： 按甲方与业主签订的总承包合同约定为准 。

- 保险

23.2 其他保险

分包人必须为进场人员办理意外伤害保险，不办理不允许进场施工，拒绝办理的承包人有权解除其合同，由此造成的一切损失由分包人承担。

关于意外伤害保险、财产保险的特别约定： 分包人须按国家法律法规规定办理工伤保险，由分包人自行负责办理，如需总包单位统一办理的由分包人向总包单位提出申请，费用由分包人承担。分包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备办理保险，支付保险费用。承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果 。

办理意外伤害保险的具体事项：为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，费用由分包人自行负责。

办理财产保险的具体事项：为施工场地内自有施工机械设备办理财产保险，费用由分包人自行负责。

若分包人委托承包人购买相应保险，则该费用由分包人承担，并从合同总价中予以扣除。

23.3 保险凭证

分包人提交保险凭证和保险单复印件的期限： 合同签订之日起一个月内 。

24. 争议解决

合同当事人因合同及合同有关事项发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向 石家庄市仲裁委员会 并依据其有效的仲裁规则申请仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。

（3）向 承包人住所地有管辖权的 人民法院起诉。

25. 其他特别注意事项

违反协议书第六条7条约定的，分包人应承担的违约金数额为： 10000元。

- 补充条款

26.1知识产权保护

26.1.1总承包人提供给分包人的图纸、反映承包人要求的或其他类似性质的文件，分包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等实现合同目的而复制、使用，但不能用于与分包合同无关的其他事项。

26.1.2在分包合同履行过程中，分包人使用第三方知识产权的，应提前获得相应的授权或许可，并将签订的书面权利许可协议副本或复印件（一份）交总承包人备案。

26.1.3分包人保证在深化设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺等履行分包合同过程中不侵犯对方及第三方的版权、商标、专利、工业设计、商业秘密等知识产权，保证总承包人免受第三方提出的侵犯其版权、商标权、专利权等知识产权的起诉或权利主张。如第三方向总承包人主张任何权利，总承包人有权对此引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩，并有权自费参与针对该项诉请的应诉、谈判或调解和解，并视为分包人对上述费用的认可，同时分包人应承担由此引起的一切法律责任和费用及赔偿承包人的一切损失，包括但不限于造成的损失、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、差旅费等。必要时，分包人应协助或负责与第三方进行交涉。同时，在发生上述知识产权请求时，如果总承包人同意或要求替代产品或服务，分包人应用相同或类似具有相同功能的非侵权产品和服务替换，以保证总承包人能够继续享有本合同规定的各项权利。

26.1.4、除另有约定外，分包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

26.2当业主开发节奏变化、设计变更调整、外部因素干预都可能发生分包合同变化，分包人不得因上述变化向承包方索赔。

26.3分包工程所有签证及零星用工（机械）必须在7日内由签证单（附件12）中全部人员签字方可生效，超过7日未能签字则失效。合同外现场签证单只确认数量，新增项单价需双方签订补充协议。

26.4紧急情况处理：无论在工程施工期间还是在保修期内，如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件，承包人或监理工程师认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施，而分包人无能力或不愿立即进行这类工作时，则承包人有权在认为必要时雇佣其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果承包人认为如此完成的工作是按照本合同约定应由分包人负责并自费进行的，则所有随之产生或与之有关的费用由分包人承担，承包人从应支付或将支付给分包人的款项中扣除。

26.5承包人向分包人送达的通知、纪要、联系函、图纸等一切书面文件应由分包人授权人员进行签收，如出现拒签：（1）承包人可以邮寄至分包人住所地，承包人寄出时间即为送达时间，如邮寄至分包人住所地后出现拒收或其他导致退件的情形，则视为已送达；分包人地址为1.6条约定地址（2）或由承包人发送至分包人电子邮箱即视为送达，送达时间为电子邮件到达分包人邮箱地址时间。分包人邮箱为1.6条约定邮箱。

| 承包人：（盖章） | 分包人：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 签约时间：2025年 |  |

附件目录

附件1：合同价款

附件2：工程质量保修书

附件3：分包人现场管理人员名单

附件4：劳务管理协议

附件5：工程专项质量管理协议书

附件6：安全生产管理协议书

附件7：施工现场临时用电管理协议

附件8：施工现场消防安全管理协议书

附件9：廉政协议

附件10：分包项目管理人授权委托书

附件11：现场签证单

附件12：施工任务单百分制考核管理办法

附件13：承诺书

五、投标文件格式

正本/副本

招标

投标文件

投   标   人：          		        （盖章）

法定代表人或授权委托人：            （签字或盖章）

日        期：         年        月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

五、投标保证金缴纳证明复印件

六、投标报价

七、拟投入的资源

八、主要施工业绩一览表（提供不少于两份合同复印件）

（一）投 标 函

致：     （招标人）

1、根据你方                  （工程名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方的投标价为人民币(大写)                 （￥       ）。并按图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期       日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币       元的投标保证金。

7、我方完全理解你方（招标人）不以最低价为中标唯一条件。

投 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：	           电话：	        	 传真：

年     月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：           职务：

系                           （投标单位）的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人：             （盖章）

年     月     日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                   （投标单位） 的法定代表人，现授权委托          为我公司授权代理人，以本公司的名义参加：                              （工程名称） 的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此证明。

授权委托期限：2025年  月   日至2025年   月   日

代理人：                性别 ：        年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

注：后附被授权人身份证复印件。

- 投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证件复印件

- 投标保证金缴纳证明复印件或扫描件

- （六）、投 标 报 价

招   标   人：

工  程 名 称：

投标报价（小写）：

（大写）：

投   标   人：                   （单位盖章）

法定代表人

或其授权委托人：                （签字或盖章）

编制时间：     年    月    日

- （七）、拟投入的资源

- （八）、主要施工业绩一览表（提供不少于两份合同复印件）

总说明

工程名称：                                                    第  页 共  页

本工程报价包含： 1、工程报价表申报单价。投标人报价时，需将完成所有工作内容所用的人工费、主材费、辅材费（含扬尘网等扬尘治理材料）、机械费（洒水车、雾炮机等扬尘治理机械）、措施费（含安全文明施工费）、管理费、利润、税金、风险等一个合格的分包方应该考虑到的全部费用均包含在内。 2、生活区水、电费由分包人承担（挂表计量），按实际发生费用扣除（要求分包人自备水、电表，水、电表必须为符合国家规范标准），板房由承包人提供，床铺由分包人自行提供，分包人租用每间20元/天。施工区水、电费由承包人负责，按照结算额5‰记取。公共部位的文明施工由项目部统一安排，并根据合理分配原则按月扣除。 3、临建、临电、临水内容 分包人负责：二级以下（不含二级）配电箱、电线、电缆的敷设； 承包的施工区内的料场、加工场地、临时道路、食堂、仓库、水池、排水沟等所有临时设施的搭设。

防水工程专业分包报价表

单位：元

| 序号 | 部位 | 施工内容 | 单位 | 暂估 工程量 | 人工费 | 材料费 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 住宅楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车库地面 | ①1.5厚聚氨酯防水涂料,上翻高度详见图纸，不区分部位 | ㎡ | 7500 |  |  |  |
| 2 | 住宅卫生间 （湿区）地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻250高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 22500 |  |  |  |
|  |  | ②1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 22500 |  |  |  |
| 3 | 住宅卫生间 （干区）地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻250高 | ㎡ | 2500 |  |  |  |
|  |  | ②1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻300高 | ㎡ | 2500 |  |  |  |
| 4 | 厨房地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻250高 | ㎡ | 20000 |  |  |  |
| 5 | 阳台地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻250高(上翻高度从建筑完成面算起,配水点一侧沿墙面上返1200高) | ㎡ | 25000 |  |  |  |
| 6 | 水暖井、水箱间、连廊、热计量间、电梯基坑、集水坑地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,上翻高度详见图纸 | ㎡ | 5600 |  |  |  |
| 7 | 配套卫生间、无障碍卫生间地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 25 |  |  |  |
|  |  | ②1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 25 |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 施工内容 | 单位 | 暂估工程量 | 人工费 | 材料费 | 含税合计 |
| 8 | 配套卫生间、无障碍卫生间墙面 | ①1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,立面高于建筑完成面250mm,淋浴区为2000mm(淋浴头所在墙面900mm,垂直方向900mm),盥洗池盆等用水处1200mm(洗手盆沿水盆方向800mm,垂直方向500mm) | ㎡ | 1000 |  |  |  |
| 9 | 住宅卫生间（湿区）墙面 | ①1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,遇淋浴区沿墙上返2000mm(淋浴头所在墙面宽度为900mm、垂直方向宽度900mm),遇洗手盆处上返1200mm(洗手盆沿水盆方向宽度800mm,垂直方向500mm);和聚氨酯搭接100mm; | ㎡ | 11000 |  |  |  |
| 二 | 配套楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配套楼卫生间 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 100 |  |  |  |
|  |  | ②1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 2 | 厨房、配餐区地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻300高 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 3 | 水井、热计量间、电梯基坑、集水坑地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,上翻高度详见图纸 | ㎡ | 220 |  |  |  |
| 4 | 卫生间墙面 | ①1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料,立面高于建筑完成面250mm,盥洗池盆等用水处1200mm(洗手盆沿水盆方向800mm,垂直方向500mm) | ㎡ | 650 |  |  |  |
| 三 | 消防水池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防水池地面 | ①1.5厚聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型 | ㎡ | 1300 |  |  |  |
| 2 | 消防水池墙面 | ①1.5厚聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型 | ㎡ | 550 |  |  |  |
| 3 | 消防水池顶棚 | ①1.5厚聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型 | ㎡ | 1300 |  |  |  |
| 序号 | 部位 | 施工内容 | 单位 | 暂估工程量 | 人工费 | 材料费 | 含税合计 |
| 四 | 幼儿园 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房、生活水泵房、报警阀室 （有排水沟部分） | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻300高 | ㎡ | 55 |  |  |  |
|  |  | ②1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻250高 | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 2 | 卫生间地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 75 |  |  |  |
|  |  | ②1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,门口处水平延展,且向外延展的长度为500mm,向两侧延展的宽度为200mm,四周沿墙上翻300高(上翻高度从建筑完成面算起) | ㎡ | 75 |  |  |  |
| 3 | 生活水泵房、报警阀室（无排水沟部分） | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻300高 | ㎡ | 200 |  |  |  |
| 4 | 热计量间、食梯基坑地面 | ①1.5厚单组份聚氨酯防水涂料,四周沿墙上翻300高 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 5 | 盥洗室、卫生间等墙面 | ①1.2厚聚氨酯防水涂料，上翻高度详见图纸 | ㎡ | 1100 |  |  |  |
| 6 | 生活水泵房墙面 | ①1.2厚聚氨酯防水涂料，上返到顶 | ㎡ | 300 |  |  |  |
| 五 | 含税报价合计 （税率9%） | 小写： 元整； 大写： 元整。 |  |  |  |  |  |
| 六 | 对报价需要说明的问题 | 1、安全文明施工费 元/合同总价的 %； 2、防水材料品牌为： ，聚氨酯防水涂料单价 元/kg； 3、（其他说明可另附页，没有填无。） |  |  |  |  |  |
| 七 | 投标人 | 投标单位名称： 法定代表人或授权委托人（签字、指模）： 时间： |  |  |  |  |  |

注：工程量为暂估，最终以实际结算为准。工程量计算规则如下：

（1）墙面防水面积：按设计图示尺寸以垂直投影面积计算；

（2）楼（地）面防水面积：按设计图示尺寸以水平投影面积计算，按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础间壁墙、柱、垛、烟囱、空洞、套管和管道等所占面积。楼（地）面防水反边高度≤300mm不计算面积，反边高度＞300mm按墙面防水计算；

（3）管根、阴阳角、伸缩缝等节点部位做附加层，不计算面积。防水搭接及附加层用量不另行计算。

技术部分

注：技术部分包括施工组织设计（或施工方案）及组织机构拟配备人员表

各投标单位无需上传网上招标系统，谈判阶段报送纸质版。

（1）施工组织设计（或施工方案）

1、投标人应编制施工组织设计，编制时应采用文字并结合图表形式说明主要分部分项施工方案；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2、施工组织设计应简明扼要，要求不超过100页。

投标人自行设计施工组织设计所需要的表格。

（2）项目组织机构拟配备人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 证书名称 | 级别 | 专业 | 主要施工经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |